附件2

做强海洋经济发展示范区

打造全球海洋中心城市重要功能区行动计划

2022年度任务分解表

| 重点行动 | 主要任务 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、实施新兴产业育强行动 |
| 做大做强临港装备 | 1.开展船舶行业专项整治，整治提升船舶修造企业29 家，重点培育船舶修造龙头骨干企业2家。 | 史建立 | 县经信局 |
|  | 2.以日星铸业为依托开展产业链招商，做大做强轮毂、底座等铸件产品，引进发电机、机舱罩、叶片、轴承等关键部件，支持发展智能输变电装备，形成产业集群。全年新增规上临港装备企业5家。 |  |  |
|  | 3.发展关键零部件和核心组件，加快风电产业园建设，建成中国海装海上风电装备产业园一期，规上产值同比增长12%。 |  |  |
| 不断拓展海洋新材料 | 4.壮大功能材料产业规模，聚焦分离膜（反渗透膜）、光学膜、防腐蚀材料等领域，依托中化国际、勤邦新材料、激智新材料、钰烯腐蚀等重点企业，强化产业链精准招商，全年新增规上海洋新材料企业1家。 |  |  |
|  | 5.积极引进上游原料配套企业，推进功能材料组件生产，打造形成具有象山特色的功能材料产业链，规上海洋新材料产值同比增长12%。 |  |  |
| 积极培育海洋生物 | 6.大力支持宁波飞日、宁波飞润、宁波裕天、宁波超星等科技型龙头企业利用高新生物技术研制开发保健食品原料和海洋生物制品，鼓励发展精深加工。 |  |  |
|  | 7.鼓励支持新技术、新工艺、新标准在传统水产品加工中的应用，提升产业的价值链延伸与附加值，促使水产品向保健化、美容化、医药化等方向发展，推动我县水产品加工产业向现代海洋生物产业转型升级。规上水产品加工及海洋生物产业产值突破32亿元。 |  |  |
| 加快发展绿色能源 | 8.谋划建设环石浦港零碳产业园，打造南田清洁能源岛。 | 江建业 | 浙台经贸合作区管委会 |
| 二、实施特色产业升级行动 |
| 稳步提升现代渔业 | 9.加快推进国家渔港经济区，深化渔业经营体制改革，推进产供销一体化经营，新增3家以上县级农业龙头企业，全年渔业产值达到115亿元。 | 吴志辉 | 县水利和渔业局 |
|  | 10.着力拓展远洋渔业，加快推进“甬利”号南极磷虾捕捞加工船建造，力争完成所有船体结构制作、船台合拢以及船舶下水工程。 |  |  |
|  | 11.做精水产种业，建成国家级水产种质资源场建设项目1个，新引进水产养殖品种3个以上。 |  |  |
| 加快发展海洋旅游 | 12.深化省文旅产业融合试验区，建设智慧旅游“数字大脑”，实施神笔马良计划，完成北纬30度最美海岸线总体策划，构建标志性海洋旅游场景。海洋旅游总收入年均增长8%，海洋旅游接待人次年均增长7%。 | 胡颖磊 | 县旅游发展中心 |
|  | 13.配合大目湾、半边山公司，做好亚运场馆赛后运营，培育一批亚运旅游专线和海洋运动产品，引入一批品牌赛事和体旅融合项目。 |  | 县文广旅游体育局 |
| 积极拓展航运物流 | 14.谋划建设象山港物流园区和石浦港物流园区，加快建设公铁联运枢纽、信息交汇中心、物流金融结算中心，着力构建集疏运网络、金融、信息支撑的“三位一体”航运物流体系。 | 周坚栋 | 县交通运输局 |
|  | 15.积极争取设立综合保税区，培育发展保税物流，带动航运物流转型发展。 | 高 岷 | 宁波象保合作区管委会 |
| 提升发展海洋贸易 | 16.加快开发打鼓峙区块，提升中国水产城综合服务功能，做强水产品贸易。 | 江建业 | 浙台经贸合作区管委会 |
| 三、实施科技兴海引领行动 |
| 推进海洋科技产学研协同创新。 | 17.加强区域合作，推动在上海、杭州、宁波等地设立“科创飞地”。 | 史建立 | 县科技局 |
|  | 18.发挥大院大所人才、项目等资源优势及“一链一院所”支撑带动作用，加快中国机械科学研究总院南方中心“一园三平台”项目建设，引进高端产业项目和创新团队2 个以上，打造区域创新策源引擎。 |  |  |
| 推动海洋科技成果产业化 | 19.壮大科技型创新主体，提升海洋科技研发水平，全年新增涉海高新技术企业12家、研发成果转化38项、涉海专利40件。 |  |  |
|  | 20.建设高水平创新平台，优化科创中心运营管理，新引进项目20 个，争创省级双创平台、国家级众创空间。 |  |  |
| 提升海洋人才支撑能力 | 21.加大涉海人才引进力度，优化人才创新创业生态，整合利用大院大所人才和技术的集聚和溢出效应，全年引进支持海洋经济领域高层次人才创业创新项目10个，硕士以上涉海人才20名。 | 县委常委、组织部部长 | 县委人才办 |
|  | 22.深入落实新时代人才强县战略，加强人才政策统筹整合，谋划出台人才安居办法、半岛青年集聚行动、半岛工匠培育、大学生实践基地扶持等政策。 | 高 岷 | 县人力社保局 |
| 四、实施平台能级提升行动 |
| 象山经济开发区建设 | 23.完善管理体制机制，出台象山经济开发区高质量发展政策，梳理盘活土地1000亩。 | 史建立 | 象山经济开发区管委会 |
|  | 24.补齐补强临港装备产业链，谋划建设省“万亩千亿”新产业平台并启动申报。 |  |  |
|  | 25.建成数字园区，完成园区工业投资38亿元。 |  |  |
|  | 26.全年新引进亿元以上项目20个，实现规上工业产值增长15%以上，规上增加值增长10%以上。 |  |  |
| 浙台经贸合作区建设 | 27.优化开发管理体制机制，加强与石浦及周边乡镇融合发展，招引一批重大产业项目，推动打鼓峙区块开发建设，力争引进新项目5个，新增规上企业5家、高新企业3家，全年完成投资2亿元。 | 江建业 | 浙台经贸合作区管委会 |
|  | 28.谋划石浦海洋经济创业园，整治提升水产交易市场，打造水产城线上交易平台，全年完成线上交易额1亿元，实现国企营收超2500万元。 |  |  |
|  | 29.推进石浦港口岸开放，打造石浦口岸贸易创业园，入驻贸易企业2家，口岸贸易增幅30%以上。 |  |  |
| 宁波象保合作区建设 | 30.进一步理顺宁波象保合作区管理体制，调整功能定位，细化区域规划。 | 高 岷 | 宁波象保合作区管委会 |
|  | 31.加快推动双创中心、云制造基地建设，争取引进1-2家大体量、具有影响力的制造业龙头企业，形成产业集聚效应。 |  |  |
| 宁波市影视文化产业区建设 | 32.围绕省现代化服务业创新发展区和特色小镇建设，加快推进浙江广电象山影视基地三期等文旅产业项目建设，继续推进象山影视城5A级旅游景区创建工作。 | 胡颖磊 陈建瑜 | 宁波市影视文化产业区管委会 |
|  | 33.加快推进影视产业龙头企业、成长型企业落户，全年新增规上企业3家。 |  |  |
|  | 34.完善“智治影城”平台功能，推进象山影视云平台搭建。 |  |  |
| 大目湾青创城建设 | 35.围绕“青创新城”建设目标，加快建设京东数字经济产业创新基地，聚集青年人才500人。 | 高 岷 | 县大目湾开发建设管理中心 |
|  | 36.完成象山影视学院三期主体工程，动建智慧运动健康医疗项目，完成年度投资13.4亿元， |  |  |
| 转型提升县小微企业园 | 37.理清全县小微园区发展现状，制定出台《象山县小微园区转型提升方案》，按照鼓励发展型、规范提升型、腾退撤并型三类明确时间节点实施分类管控。 | 史建立 | 县经信局 |
| 五、实施重大项目招引行动 |  |  |
| 聚焦重点领域招商 | 38.围绕临港装备、海洋新材料、绿色能源、海洋生物等领域，瞄准国内外领军企业、高水平科研机构，制定海洋产业招商指导目录，加强重大项目谋划储备，分类建立重点招引对象清单，引进海洋经济亿元以上项目10个。 | 史建立 | 县招商发展中心 |
| 创新招引模式路径 | 39.组织举办海洋经济投资洽谈活动，定期开展海洋领域央企、名企专题对接会，积极探索政府产业基金以“投”带“招”等招商新模式。 |  |  |
| 加强项目实施管理 | 40.开展项目闭环管理专项行动，组建项目全生命服务团队，确保项目从招商信息—签约落地—开工建设—竣工投产—产后达能的每个环节都有责任单位、责任人。 | 高 岷 | 县发改局 |
|  | 41.深化三级协调、“三色令”督办等项目管理机制，建立健全捆绑考核、重大项目警纪联动推进制。 |  |  |
| 实施营商环境便利化改革 | 42.实施营商环境便利化改革，助推涉海企业办事减材料、减环节、减时间、减成本。 |  |  |
|  | 43.争取部分国家、省市涉海审批权限在我县先行先试，加强中介机构规范管理，推广使用中介超市，进一步降低项目审批成本，提高项目审批效率，助推涉海企业办事减材料、减环节、减时间、减成本，海洋产业投资增速15%以上。 |  |  |
| 六、实施滨海风貌打造行动 |
| 重点突破生态海洋带建设 | 44.科学编制生态海岸带规划，加快推进西沪港海岸带、大目湾—松兰山海岸带、环石浦港海岸带建设，积极争创省生态海岸带示范标段。 | 高 岷 | 县自然资源和规划局 |
|  | 45.实施“联通”“增绿”“衍生”三条特色路径，打通兴盛路（象山河路至丹霞路）的断头路。 | 周坚栋 | 县住建局 |
|  | 46.培育打造环象绿道, 完成环象绿道石浦段33.5公里设计、立项等前期工作。 |  |  |
|  | 47.建设海塘安澜工程, 续建下沈、万丈涂、吉港等3条13.209公里海塘和西泽闸、红卫闸、群英塘新闸等3个水闸，新开工大燕山、鹤浦、国庆等3条8.917公里海塘。 | 吴志辉 | 县水利和渔业局 |
|  | 48.加快推进象山星光影视小镇创建，争取通过省级特色小镇验收，积极谋划一批特色小镇，争取申报省级第八批特色小镇创建名单。 | 高 岷 | 县发改局 |
| 提升核心景点形象 | 49.加快影视城旅游基础设施和配套服务设施建设，联动打造国际化电影工业实验区和实景电影主题乐园。 | 胡颖磊 陈建瑜 | 宁波市影视文化产业区管委会 |
|  | 50.加快石浦渔港古城一期功能提升和二期整体开发，积极打造渔港灯光秀等夜游项目。中国渔村注重与石浦渔港古城旅游功能协作和互补，推进中国渔村一期、二期整体开发、功能提升和业态培育，创建5A级景区和石浦省级风情小镇。按照建设省级旅游度假区标准，加快建设五彩渔镇。 | 江建业 | 石浦镇 |
| 加快开发利用特色海岛 | 51.加快打造浙江省海岛公园样板，基于檀头山岛、花岙岛等特色海岛的资源禀赋和功能定位，加强资源保护，强化政策保障，通过实施重要海岛的分类开发与保护，实现海岛的有序、有度利用和合理保护，形成海岛资源保护、利用与管理的良性循环，提高海岛资源开发利用的整体效益。 | 高 岷 | 县自然资源和规划局 |
|  |  | 胡颖磊 | 县旅游发展中心 |
| 七、实施美丽海洋建设行动 |
| 强化海洋生态保护修复 | 52.加强海岸带污染防治，推进大塘港水环境综合治理，建成省级“污水零直排区”3 个，完成河道生态治理6 公里，实现重要入海河流水质全部达标。 | 高 岷 | 市生态环境局象山分局 |
|  | 53.加强象山港区域保护和利用，印发2022年度工作计划，明确年度工作任务。 | 高 岷 | 县发改局 |
| 加强海洋污染防治 | 54.完成养殖尾水治理3.8 万亩，实现规模化养殖主体尾水治理全覆盖。 | 吴志辉 | 县水利和渔业局 |
|  | 55.推进海水绿色健康养殖，实施捕捞渔民转产减船三年计划，控制养殖用药和养殖尾水排放。 | 吴志辉 | 县水利和渔业局 |
| 推动海洋低碳产业发展 | 56.结合“碳达峰、碳中和”工作，制定实施环石浦港零碳产业园方案。 | 高 岷 | 县发改局 |
|  | 57.结合传统产业转型升级，宣传推广无水印染等低碳技术和设备。累计创建清洁生产企业、节水型企业10家以上。 | 史建立 | 县经信局 |
|  | 58.开展星级绿色工厂，绿色园区，绿色产业链等绿色体系创建。累计创建星级绿色工厂20家。 |  |  |
| 八、实施数字海洋建设行动 |
| 增强海洋观（监）测调查能力 | 59.组织开展重点海域海岛管理信息调查，系统了解和掌握全县海洋环境和海洋空间资源状况。 | 高 岷 | 县自然资源和规划局 |
|  | 60.构建信息获取体系，建立完善海洋立体观（监）测网，形成天基、空基、岸基、海基和海底基五位一体的立体观测体系，全面提升海洋观（监）测能力。 |  |  |
| 提升海陆通信能力 | 61.加强海上通信网络建设，推进“宽带入海”，加强海上无线通信系统建设，强化船舶之间、海陆之间无线通信功能。 | 吴志辉 | 县水利和渔业局 |
| 构建数据开放共享体系 | 62.推动涉海数据资源开放共享，梳理整合全县涉海部门和业务系统中的数据资源，摸清涉海存量数据、数据库和应用服务系统等内容，规范全县涉海数据资源管理，统一数据标准需求，推进海洋数据的交换、开放和共享。 | 高 岷 | 县大数据发展中心 |
| 拓展海洋智慧化应用 | 63.完善海洋经济专题库，科学编制县域海洋经济高质量发展指数，开展海洋经济运行监测评估。 | 高 岷 | 县发改局 |
|  | 64.深入实施象山数字渔港建设，加快推进海上局域网建设，实现渔船渔港精准管控，提升我县涉海涉渔领域治理体系、治理能力水平。 | 吴志辉 | 县水利和渔业局 |
| 九、实施基础设施提升行动 |
| 加快公路主干网建设 | 65.优化升级内部交通路网，深入谋划丹城至石浦快速通道、银子洋隧道等项目方案研究，开展石鹤海底隧道预可研编制，推进沿海南线交叉口综合整治提升工程，完成石浦客运中心主体工程。 | 周坚栋 | 县交通运输局 |
|  | 66.逐段实施“海上两山之路”风景道环线部分项目，力争亚运前完成东海岸示范段和环蟹钳港示范段打造。 |  |  |
| 打通县域铁路通道 | 67.全面推进宁波市域铁路象山线建设，争取工程可行性报告早日批复，基本完成沿线政策处理，加快建设大目湾站。 |  | 县铁办 |
| 突破水上交通发展瓶颈 | 68.力争石浦港、象山港口岸正式对外开放。 | 钮晶莹 | 县口岸办 |
|  | 69.提升港口基础设施建设，加快推进公共码头整合提升，动建大中庄改造提升、宁波南田海事码头和鹤浦5000吨级公共货运码头。 | 周坚栋 | 县港航管理中心 |
| 十、实施海洋协同共建行动 |
| 增强海洋经济开放合作能力 | 70.鼓励和引导重点企业在“一带一路”沿线国家选择合适的园区抱团“走出去”，加强“走出去”企业的集聚效应和抗风险能力。争取实现“一带一路”沿线国家境外投资项目5个，核准中方投资总额达3000万美元以上。 | 钮晶莹 | 县商务局 |
| 提升海洋公共服务能力 | 71.构建海陆统筹综合管理体制机制，深化海洋产权交易改革，推进海域海岛市场化配置，在海域海岛价格评估、收储整理、海洋资源计划管理等方面争取创新试点。 | 高 岷 | 县自然资源和规划局 |
|  | 72.探索建设海上“两山银行”，编制全域生态资源资产底图，设立“两山”基金，推广海域使用权分层设权，让更多生态红利转化为富民资本。 |  | 县发改局 |
| 强化海洋资源统筹能力 | 73.开展“亩均论英雄”改革，优化“亩均论英雄”评价办法，基本淘汰亩均税收2万元以下企业，规上企业亩均增加值、亩均税收增长10%以上。 | 史建立 | 县经信局 |
|  | 74.深化海洋经济普惠金融行动，存贷款余额分别增长11%、13%。 | 胡颖磊 | 县金融发展服务中心 |