附件2

实施项目表（2018—2020年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 计划总投资  （万元） | 进度安排 | | | | | |
| 2018年度 | | 2019年度 | | 2020年度 | |
| 目标任务 | 计划  投资 | 目标任务 | 计划  投资 | 目标任务 | 计划  投资 |
| 总计 | | | | | 257745 |  | 114380 |  | 94280 |  | 49085 |
| 生态环境保护工程 | 1 | 山塘综合治理 | 完成水库山塘整治9座 | 县水利局 | 4342 | 水库山塘整治3座 | 1342 | 水库山塘整治3座 | 1500 | 水库山塘整治3座 | 1500 |
| 2 | 保护区建设和生态岛礁建设工程 | 推进渔山列岛、韭山列岛国家级保护区建设与管护，加快东门岛、花岙岛生态岛礁保护与修复 | 县海洋与渔业局 | 29000 | 开展保护区保护对象调查监测项目；开展东门岛废弃物处理工程、海岛植被修复工程、滩涂岸线修复工程等；开展花岙岛主干道提升工程、垃圾中转站、香桩岸线整治及自动监测站等建设工程 | 9800 | 开展保护区保护对象调查监测项目；开展东门岛生态旅游景观修复工程、海洋文化保护修复工程等；开展花岙岛天作塘保护与修复工程、沙滩整治与生态绿道等工程 | 18000 | 开展保护区保护对象调查监测项目；开展东门岛海岛环境监视监测及生态评估复工程等；开展花岙岛生态环境本底调查工程 | 1200 |
| 3 | 生态种养模式推广 | 推广农牧结合、稻渔共生、水禽岸养、稻菜轮作等生态种养模式10万亩 | 县农林局 | 150 | 推广生态种养模式5万亩 | 50 | 推广生态种养模式3万亩 | 50 | 推广生态种养模式2万亩 | 50 |
| 4 | 森林质量提升 | 实施“美化、彩化、珍贵化”森林质量提升工程，创建市级以上森林城镇3个、“一村万树”示范村（推进村）200个。 | 县农林局 | 400 | 建设市森林乡镇2个、“一村万树”示范村（推进村）60个 | 120 | 建设“一村万树”示范村（推进村）70个 | 140 | 建设市森林乡镇1个、“一村万树”示范村(推进村)70个 | 140 |
| 5 | 美丽庭院创建 | 建成美丽庭院示范村150个，评选美丽庭院示范户3000户。 | 县妇联 | 600 | 建成美丽庭院村50个，美丽庭院示范户1000户 | 200 | 建成美丽庭院村50个，美丽庭院示范户1000户 | 200 | 建成美丽庭院村50个，美丽庭院示范户1000户 | 200 |
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 计划总投资  （万元） | 进度安排 | | | | | |
| 2018年度 | | 2019年度 | | 2020年度 | |
| 目标任务 | 计划  投资 | 目标任务 | 计划  投资 | 目标任务 | 计划  投资 |
| 生态环境保护工程 | 6 | 多彩农业、美丽田园建设 | 建设市级多彩农业美丽田园示范基地12个。 | 县农林局 | 720 | 建设市级多彩农业美丽田园示范基地6个 | 360 | 建设市级多彩农业美丽田园示范基地3个 | 180 | 建设市级多彩农业美丽田园示范基地3个 | 180 |
| 7 | 高标准农田质量提升 | 实施高标准农田质量提升工程7.8万亩。推进矿山治理和废弃矿山生态修复。 | 县国土资源局 | 15600 | 实施标准农田质量提升2.6万亩 | 5200 | 实施标准农田质量提升2.6万亩 | 5200 | 实施标准农田质量提升2.6万亩 | 5200 |
| 基础设施提升工程 | 8 | 推进厕所革命 | 推进农村厕所改造，新建或改扩建旅游厕所58个。 | 县住建局 | 500 | 全面推进“厕所革命”，完成农村厕所改造533座 | 500 | / | / | / | / |
| 县旅委 | 580 | 新建或改扩建旅游厕所18个 | 180 | 新建或改扩建旅游厕所20个 | 200 | 新建或改扩建旅游厕所20个 | 200 |
| 9 | 农村生活污水运维管理 | 到2018年底实现农村生活污水治理设施运维管理全覆盖，到2020年底50%日处理能力30吨以上治理设施实现标准化运维管理。 | 县水务集团 | 1550 | 完成平台建设和数据录入，5个日处理能力30吨以上治理设施实现标准化运维管理，制定问题设施整改及三年提升方案 | 550 | 日处理能力30吨以上治理设施配备流量计监测设备，20%设施实现标准化运维管理 | 500 | 50%日处理能力30吨以上治理设施实现标准化运维管理 | 500 |
| 10 | 美丽河湖工程 | 实施河湖库塘清淤工程50万方，建成水环境示范镇村7个，建设美丽河道40公里，确保每个乡镇创建美丽河道1条以上。 | 县水利局 | 9139 | 实施河湖库塘清淤25万方，开工建设水环境示范镇1个、美丽河道10公里 | 3239 | 实施河湖库塘清淤15万方，完成水环境示范镇1个、建设水环境示范村3个、美丽河道15公里 | 3550 | 实施河湖库塘清淤10万方，建设水环境示范村3个、美丽河道15公里 | 2350 |
| 11 | 水利设施提升 | 完善水利设施建设，实施东大河改造、东陈流域南堡段治理、大塘港强大湾闸库岸整治等防洪排涝工程，开展小流域治理10条，实施节水灌溉工程40项、新增面积6000亩。 | 县水利局 | 28624 | 实施东大河改造工程，开展东陈流域南堡段治理前期，完成大塘港强大湾闸扫尾，开展小流域治理3条，节水灌溉工程15项2500亩 | 12399 | 实施东大河改造、东陈流域南堡段治理工程，开展小流域治理3条，节水灌溉工程15项2000亩 | 9200 | 完成东大河改造、东陈流域南堡段治理工程，开展小流域治理4条，节水灌溉工程10项1500亩 | 7025 |
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 计划总投资  （万元） | 进度安排 | | | | | |
| 2018年度 | | 2019年度 | | 2020年度 | |
| 目标任务 | 计划  投资 | 目标任务 | 计划  投资 | 目标任务 | 计划  投资 |
| 基础设施提升工程 | 12 | 推进垃圾革命 | 建立“两次四分”法和“1+X”终端处置模式，每年推广100个，到2020年完成分类处理村覆盖率90%以上。 | 县农办 | 3200 | 推广农村生活垃圾分类村100个 | 1200 | 推广农村生活垃圾分类村100个 | 1000 | 推广农村生活垃圾分类村100个 | 1000 |
| 13 | “四好农村路” | 实施农村公路提升工程，到2020年，建设美丽经济交通走廊500公里，沿线可绿化路段绿化率达到100%，植被恢复率达到100%。 | 县交通运输局 | 35000 | 实施农村公路改造提升43公里，建设美丽经济交通走廊292公里，绿化率100% | 15000 | 实施农村公路改造提升30公里，建设美丽经济交通走廊累计410公里，绿化率100% | 10000 | 实施农村公路改造提升30公里，建设美丽经济交通走廊累计500公里，绿化率100% | 10000 |
| 14 | 农村电网改造升级 | 优化乡村电网网架结构，改造老旧配电网设备，满足新能源接入需求，提高供电可靠性。 | 国网象山供电公司 | 13700 | 实施乡村电网网架优化工程33个；改造农村老旧配电设备，实施精品台区建设50个 | 4500 | 实施乡村电网网架优化工程16个；改造农村老旧配电设备，实施精品台区建设70个 | 3200 | 实施乡村电网网架优化工程25个；改造农村老旧配电设备，实施精品台区建设100个 | 6000 |
| 15 | 提升气象服务水平 | 每年创建15个省级气象防灾减灾标准化村。 | 县气象局 | / | 创建15个省级气象防灾减灾标准化村 | / | 创建15个省级气象防灾减灾标准化村 | / | 创建15个省级气象防灾减灾标准化村 | / |
| 美丽乡村创建工程 | 16 | 乡村规划设计 | 推进“多规融合”，试行乡村规划师制度，每年试点村庄设计2个。推广象派民居，三年内实现村村有样板房。 | 县规划管理中心 | 180 | 完成村庄设计试点村2个 | 60 | 完成村庄设计试点村2个 | 60 | 完成村庄设计试点村2个 | 60 |
| 17 | 农村危旧房治理改造 | 完成农村危房治理改造任务，全面实现农村危旧房质量安全常态化管理。 | 县住建局 | / | 完成550户农村C/D危房治理，建立健全农村房屋常态化巡查机制 | / | 完成430户农村C/D危房治理，健全农村房屋常态化巡查机制 | / | 完成302户农村C/D危房治理，健全农村房屋常态化巡查机制 | / |
| 18 | 美丽宜居示范村 | 深入实施美丽宜居示范村建设，累计创建美丽宜居示范村32个，其中省级4个。 | 县住建局 | 7300 | 创建22个“安居宜居美居”改旧试点村；省级美丽宜居示范村3个 | 3700 | 创建10个美丽宜居示范村，其中1个省级美丽宜居示范村 | 3600 | / | / |
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 计划总投资  （万元） | 进度安排 | | | | | |
| 2018年度 | | 2019年度 | | 2020年度 | |
| 目标任务 | 计划  投资 | 目标任务 | 计划  投资 | 目标任务 | 计划  投资 |
| 美丽乡村创建工程 | 19 | “多村联建、多线联创” | 建成省乡村振兴精品村10个、市级美丽乡村示范镇乡5个、示范村15个、风景线6条、乡风文明示范线18条 | 县农办 | 15000 | 创建省精品村3个、示范镇乡2个，示范村5个，精品线3条 | 6000 | 创建省精品村3个、示范镇乡1个，示范村5个，精品线3条 | 4500 | 创建省精品村4个、示范镇乡2个，示范村5个 | 4500 |
| 20 | 乡村旅游发展 | 到2020年建成A级以上景区村120个（其中3A级20个），建成乡村旅游特色村20个。 | 县旅委 | 1200 | 创建A级景区村40个，乡村旅游特色村5个 | 400 | 创建A级景区村40个，乡村旅游特色村8个 | 400 | 创建A级景区村40个，乡村旅游特色村7个 | 400 |
| 传统村落保护工程 | 21 | 历史文化（传统）村落保护利用 | 加大儒雅洋、溪里方、东陈、樟岙等传统村落风貌保护提升和保护性建筑修缮工作。 | 县规划管理中心 | 260 | 完成保护修缮建筑面积800㎡以上，推进活化利用2幢 | 80 | 完成保护修缮建筑面积1000㎡以上，推进活化利用3幢 | 100 | 完成保护修缮建筑面积800㎡以上，推进活化利用2幢 | 80 |
| 22 | 文化惠民工程 | 新增农村电影放映点18个，每年开展送文化进农村活动250场以上。 | 县文广新闻出版局 | 900 | 新增农村电影放映点18个，开展送文化进农村活动250场 | 300 | 开展送文化进农村活动250场 | 300 | 开展送文化进农村活动250场 | 300 |
| 23 | 农村文化礼堂建设 | 到2020年建成农村文化礼堂350家以上（其中新建165家），实现服务功能全覆盖。 | 县委宣传部 | 600 | 新建农村文化礼堂65家。 | 200 | 新建农村文化礼堂55家。 | 200 | 新建农村文化礼堂50家，全县建成350家。 | 200 |
| 城乡融合发展工程 | 24 | 农村教育服务设施 | 到2020年，义务教育标准化学校比例达到98.2%，等级幼儿园比例达到91%。 | 县教育局 | 24000 | 标准校：98%  等级园：86% | 8000 | 标准校：98.1%  等级园：88% | 8000 | 标准校：98.2%  等级园：91% | 8000 |
| 25 | 健康乡村行动 | 完成医共体建设3个，重点人群家庭医生制服务签约率60%以上；建成国家卫生乡镇3个，省卫生乡镇建成率100%，省市卫生村达370个。 | 县卫生计生局 | / | 启动医共体建设，重点人群家庭医生制服务签约率50%；建成国家卫生乡镇达3个，省卫生乡镇建成率80%，创成省市卫生村350个。 | / | 推进医共体建设，重点人群家庭医生制服务签约率55%；国家卫生县城、石浦国卫镇通过复评，省卫生乡镇建成率90%、创建省市卫生村达360个。 | / | 完成医共体建设3个，重点人群家庭医生制服务签约率60%以上；省卫生乡镇建成率100%，省市卫生村达370个。 | / |
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 计划总投资  （万元） | 进度安排 | | | | | |
| 2018年度 | | 2019年度 | | 2020年度 | |
| 目标任务 | 计划  投资 | 目标任务 | 计划  投资 | 目标任务 | 计划  投资 |
| 城乡融合发展工程 | 26 | 小城镇综合整治行动 | 到2019年，18个镇乡（街道）环境质量全面改善、服务功能持续增强、管理水平显著提高。 | 县住建局 | 61200 | 计划全县7个镇乡（街道）通过考核验收。 | 40000 | 全县镇乡（街道）全面通过考核验收。 | 21200 | / | / |
| 27 | 特色小镇培育 | 推进特色小镇“一镇一品”培育工程，建成“特而强”小镇 个。 | 县发改局 | / | 推进星光影视小镇、航天科技小镇等省市县三级特色小镇建设，谋划申报省市县级特色小镇创建名单1-2个。 | / | 推进星光影视小镇、航天科技小镇等省市县三级特色小镇建设，谋划申报省市县级特色小镇1-2个。 | / | 推进星光影视小镇、航天科技小镇等省市县三级特色小镇建设，争取星光影视小镇通过省级验收，谋划申报省市县级特色小镇1-2个。 | / |
| 28 | 开展“镇村联创”试点 | 结合市“镇村联创”试点，强化资源融合，实现以镇带村、以村促镇，镇村一体化发展。 | 县住建局 | 4000 | 首批试点1个镇村，起到示范引领作用。 | 1000 | 在总结评估的基础，扩大试点范围，推动部分镇乡全域整治。 | 3000 | / | / |