附件

象山县大塘港浮礁渡国控断面“一点一策”工作清单

责任人：周坚栋、卢小兵、石赟甲

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 地点 | 目标任务 | 投资额（万元） | 牵头 领导 | 责任 单位 | 配合单位 | 责任人 | 联系人 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态修复 | 大塘港库区及支流水生植物修复工程 | 大塘港流域 | 在库区及支流水面工人控制性种养水葫芦等水生植物约1000亩，其中库区550亩，中娄河流域220亩，长塘河流域120亩，九龙江流域90亩。（具体以种养方案为准） | 500 | 周坚栋 | 县水务集团 | 县水利局 县农业农村局 定塘镇 晓塘乡 | 周天鹏 | 朱冬晔 | 2024年4月 |
| 2 |  | 大塘港库区水生动物生态放养工程 | 大塘港库区 | 全年生态放养河蚌面积约1200亩。一季度生态放养鲢鳙等滤食性鱼类10万公斤，全年放养累计60万公斤以上，存量常年基本维持80万公斤以上。 | 1400 | 周坚栋 | 县水务集团 | 县水利局县渔业局 | 周天鹏 | 朱冬晔 | 2024年3月 |
| 3 |  | 大塘港支流水生动物生态放养工程 | 支流 流域 | 中娄河、长塘河生态放养滤食性鱼类增殖放流6万公斤以上，河蚌60万个以上或河螺等净水动物20万公斤以上； 九龙江生态放养滤食性鱼类增殖放流1.5万公斤以上，河蚌10万个以上或河螺3万公斤以上。 | 400 | 周坚栋 | 定塘镇 晓塘乡 | 县水利局县渔业局 | 谢剑敏 赖真巍 | 丁楠 黄庆城 | 2024年3月 |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 地点 | 目标任务 | 投资额（万元） | 牵头 领导 | 责任 单位 | 配合单位 | 责任人 | 联系人 | 完成 时间 |
| 4 | 生态修复 | 水下森林建设项目（EOD） | 支流 流域 | 长塘河及其他支流河道种植120亩水下森林。 | 96 | 周坚栋 | 定塘镇 | 浙台经贸合作区 | 谢剑敏 | 葛志邦 | 2024年5月 |
| 5 | 截污 减排 | 象山定塘镇农田退水零直排项目(EOD) | 定塘镇 | 大塘港东侧沿岸6000亩农田退水处理，建成生态拦截沟渠、生态缓冲带修复、生态湿地建设、底质生境改善工程 | 3000 | 石赟甲 | 定塘镇 | 县水利局县农业农村局 | 谢剑敏 | 葛志邦 | 2024年11月 |
| 6 |  | 四柱塘河河口近自然湿地项目 | 定塘镇 | 建设四柱塘河河口处湿地建设总面积1.36万㎡ | 1000 | 周坚栋 | 县水务集团 | 县水利局 | 周天鹏 | 朱冬晔 | 2024年9月 |
| 7 |  | 定塘镇渡头街区管网修复工程 | 定塘镇 | 修复定塘镇渡头街区雨污水管网 | 180 | 周坚栋 | 县水利局 | 县水务集团 定塘镇 | 姚辉 | 姚辉 | 2024年10月 |
| 8 |  | 管网改造工程 | 定塘镇 晓塘乡 | 结合农污“强基增效双提标”实施，完成晓塘乡西边塘村、定塘镇沙地村，基本完成定山村的管网改造工程。 | 2618 | 周坚栋 | 县水利局 | 县水务集团 定塘镇 晓塘乡 | 姚辉 | 姚辉 | 2024年10月 |
| 9 |  | 大塘港区域养殖场粪污资源化利用能力提升行动 | 大塘港流域 | 宁波怡涵畜牧养殖有限公司提升蛋鸡场有机肥处理能力，年生产有机肥2300吨。象山元素蛋业有限公司、象山清来白鹅养殖场实施畜牧业环保提升项目，提升环保能力，进行粪污生态消纳；大塘港区域其他养殖场实施干清粪及节水行动，做好粪污资源化利用。 | 2000 | 石赟甲 | 县农业农村局 | 定塘镇 | 江峰 | 李玲 | 2024年10月 |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 地点 | 目标任务 | 投资额（万元） | 牵头 领导 | 责任 单位 | 配合单位 | 责任人 | 联系人 | 完成 时间 |
| 10 | 截污减排 | 农田基础提升工程 | 大塘港流域 | 定塘新建高标准农田550亩，改造提升1300亩，晓塘改造提升1100亩。 | 685 | 石赟甲 | 县农业农村局 | 定塘镇 晓塘乡 | 董礼苗 | 黄玉 | 2024年12月 |
| 11 | 生态治理 | 大塘港流域水生态综合修复EOD项目 | 定塘镇 | 闸门除险工程：拆建定塘镇下灶闸门1座； 小流域治理工程：治理定塘镇大湾山、下营、沙地、洋岙、田洋湖、新岙、中坭等村16km; 大塘中心河道生态修复工程：护岸生态整治45km,清淤80万m³; 中娄河道生态修复工程：护岸生态整治27km,清淤64万m³。 | 13800 | 石赟甲 | 定塘镇 | 浙台经贸合作区 | 谢剑敏 | 葛志邦 | 2025年12月 |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 地点 | 目标任务 | 投资额（万元） | 牵头 领导 | 责任 单位 | 配合单位 | 责任人 | 联系人 | 完成 时间 |
| 12 | 生态治理 | 大塘港流域水生态综合修复EOD项目 | 大塘港流域 | 九龙江节制闸扩建工程(新建净宽12m节制闸，新建箱涵一座); 大塘港库岸内河支流闸门修建工程； 河道护岸生态修复工程； 河道清淤工程； 高标准农田基础设施提升改造工程。 | 5119 | 石赟甲 | 晓塘乡 | 浙台经贸合作区 县水利局 | 赖真巍 | 黄庆城 | 2025年12月 |
| 13 | 管理 管控 | 减肥减药工程 | 大塘港流域 | 深化推进减肥减药技术，大塘港流域累计推广作物配方肥1500吨、商品有机肥300吨，测土配方施肥面积10万亩，橘园推广先进施肥技术1万亩，推广生草栽培技术面积0.5万亩，实施水稻统防统治面积2万亩,绿色防控技术覆盖率50%，培训农民2000人次。 | 300 | 石赟甲 | 县农业农村局 | 石浦镇 定塘镇 新桥镇 晓塘乡 | 江峰 | 黄啸 | 2024年12月 |
| 14 |  | “清洁田园”行动 | 大塘港流域 | 推进秸秆收储体系建设，完成回收利用1000吨。农资废弃物回收处置15吨，回收腐烂橘子200吨。 | 180 | 石赟甲 | 县农业农村局 | 新桥镇 石浦镇 晓塘乡 定塘镇 | 江峰 | 黄啸 | 2024年12月 |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 地点 | 目标任务 | 投资额（万元） | 牵头 领导 | 责任 单位 | 配合单位 | 责任人 | 联系人 | 完成 时间 |
| 15 | 管理管控 | “清洁水体”行动 | 大塘港流域 | 建立“小微水体”净化体系，联合县水务集团定期核查污水管网漏损情况，及时对破损和未纳管的部分进行修复和纳管，实施20吨/日以上设施月出水检测全覆盖，确保设施出水率达标95%以上。 | 20 | 周坚栋 | 县水利局 | 县水务集团 定塘镇 晓塘乡 | 姚辉 | 姚辉 | 2024年3月 |
| 16 |  | 村级溯源考核 | 定塘镇 晓塘乡 | 建立村级溯源考核机制，对各支流提出明确的水质目标和治水举措，制定奖惩措施，推动镇村工作。 | 166 | 周坚栋 | 县五水办 | 定塘镇 晓塘乡 | 刘国杰 | 黄景曙 | 2024年2月 |
| 17 |  | 联动综合执法 | 大塘港流域 | 全面升级大塘港流域热成像智能视频监控系统，建设大塘港生态警务联勤工作站，配备无人机、快艇和4名协警，加强库区和支流巡逻执法，增加执法频次，管控非法钓（电）捕鱼和地笼网行为，杜绝非法钓捕鱼和地笼网行动。 | 180 | 卢小兵 | 县公安局、 县综合行政执法局、 县渔业局 | 县水务集团 石浦镇 定塘镇 晓塘乡 | 夏欢德 韩辉 倪建泉 | 刘良军 朱益 宣清泉 | 2024年5月完成硬件更新；综合执法长期坚持。 |